Nhiệm vụ 1: Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin hoặc câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | X | Hệ thống có tự động chuyển trạng thái khi đến giờ phát sóng không hay nhân viên phải tự thao tác. |
| LS03 |  | X | Hệ thống xử lý thế nào để tránh bán vượt tồn kho khi hai khách cùng mua sản phẩm cuối cùng một lúc. |

Nhiệm vụ 2: Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | Story Point cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Công việc này nhỏ hơn LS02 vì chỉ thao tác dữ liệu cơ bản và không phải xử lý tự động chuyển trạng thái. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Đây là câu chuyện tham chiếu và các thành viên đã thống nhất điểm. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Công việc này phức tạp và rủi ro hơn LS02 rất nhiều do phải xử lý dữ liệu đồng thời khi nhiều người chốt đơn cùng lúc. |

Nhiệm vụ 3: Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất này sai vì Story Point là ước lượng tương đối bao gồm khối lượng công việc, độ phức tạp và rủi ro chứ không phải thời gian tuyệt đối. Mỗi lập trình viên có tốc độ làm việc khác nhau nên việc quy đổi ra số giờ cố định là không chính xác. Để dự báo khối lượng công việc cho Sprint tiếp theo, nhóm sẽ dùng Velocity dựa trên tổng Story Point đã hoàn thành ở các Sprint trước đó thay vì quy đổi sang giờ.